BOSSVIEW

Prototyp-Konzept in 5 Schritten

Vom leeren Repository zum lauffähigen MVP

Erstellt von: Martin (System-Architekt)

BOSSVIEW-Team: Martin | Peter | Kim | Ioannis

Datum: 5. April 2026

Klassifikation: Vertraulich — ISO 27001

# 1. Ausgangslage & Zielsetzung

BOSSVIEW ist eine zentralisierte Web-Plattform für IT-Infrastruktur-Management in der Luftfahrtindustrie. Das Ziel: Assets, Incidents, Changes, Netzwerk-Topologie und KPIs in einem Dashboard vereinen — mit automatisierter Report-Generierung und vollständigem Audit-Trail.

Aktueller Stand: Die Architektur ist dokumentiert (PRD v1, Architecture v1), die docker-compose.yml steht, aber es existiert noch kein produktiver Code. Dieses Dokument beschreibt den Weg vom leeren Repository zum lauffähigen Prototypen in fünf klar abgegrenzten Schritten.

## Compliance-Leitplanken

Jeder Schritt berücksichtigt von Anfang an die Compliance-Anforderungen. Das ist keine optionale Ergänzung, sondern Kernbestandteil der Architektur:

- ISO 27001: Audit-Trail bei jeder Datenänderung, RBAC an jedem Endpunkt, Verschlüsselung für Secrets

- Luftfahrt-Industrie: Lückenlose Change-Dokumentation, 4-Augen-Prinzip, Aufbewahrung mind. 3 Jahre

- Security by Design: Keine Abkürzungen bei Security oder Logging — auch nicht im Prototyp

## Team-Rollen

| Name | Rolle | Verantwortung |
| --- | --- | --- |
| Martin | System-Architekt | Architekturentscheidungen, Service-Design, Datenmodell, technische Leitplanken |
| Peter | Fullstack Developer | Frontend (React/TypeScript) und Backend (Express.js/TypeScript) Implementierung |
| Kim | UI/UX Designerin | Interface-Design, Benutzerführung, visuelle Gestaltung, Accessibility |
| Ioannis | Security Agent | ISO 27001 Compliance, Luftfahrt-Security, OWASP, Code-Review, Penetration Testing |

## Übersicht: 5 Schritte zum Prototyp

| Schritt | Bezeichnung | Fokus | Dauer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundament | DB-Schema, Auth, Audit-Trail, Docker-Setup | 3–4 Tage |
| 2 | Kern-Datenmodell | Assets CMDB mit CRUD, Import, Historie | 2–3 Tage |
| 3 | Frontend-Shell | React SPA, Login, Asset-Management UI | 3–4 Tage |
| 4 | Dashboard & KPIs | Echtzeit-KPIs, Incidents, Changes, WebSocket | 2–3 Tage |
| 5 | Connector & Import | Connector Engine, CSV/JSON Import, Jira PoC | 2–3 Tage |

Gesamtdauer: ca. 2–3 Wochen bei fokussierter Arbeit.

# 2. Schritt 1 — Fundament: Datenbank, Auth & Audit

## Ziel

Die Services starten, die Datenbank hat ein Schema, ein Benutzer kann sich einloggen, und jede Aktion wird im Audit-Log erfasst. Das ist das Fundament, auf dem alles Weitere aufbaut.

## Architekturentscheidungen (Martin)

Warum Auth zuerst? Weil in einem Compliance-System die Identität des handelnden Benutzers die Grundlage für alles ist. Ohne Auth gibt es keinen Audit-Trail, ohne Audit-Trail keine Compliance. Deshalb bauen wir das nicht nachträglich ein, sondern starten damit.

Warum UUIDs statt Auto-Increment? UUIDs sind nicht vorhersagbar (Sicherheit), funktionieren in verteilten Systemen ohne Koordination, und verhindern IDOR-Angriffe (Insecure Direct Object References). Für eine Plattform in der Luftfahrt-Industrie ist das die richtige Wahl.

Warum Casbin für RBAC? Casbin bietet ein Policy-basiertes Autorisierungsmodell, das flexibel genug für unsere 5 Rollen ist und später ohne Code-Änderung erweitert werden kann. Die Policies sind deklarativ und damit auditierbar.

## Aufgaben

### Peter (Fullstack Developer)

- Backend-Projekt initialisieren: Express.js, TypeScript strict mode, Projektstruktur gemäss Architektur

- PostgreSQL-Migrations erstellen: users, roles, audit_logs Tabellen

- Auth-Modul implementieren: JWT Login/Logout/Refresh, Passwort-Hashing mit argon2

- RBAC-Grundgerüst mit Casbin aufsetzen (5 Rollen: Admin, Engineer, Manager, Auditor, ReadOnly)

- Audit-Middleware als erstes implementieren — bevor ein einziger Endpunkt Daten verändert

- Health-Endpunkt erstellen: GET /api/v1/health

- Dockerfiles für API-Service schreiben

- Redis-Anbindung für Session Store und spätere Queue-Nutzung

### Ioannis (Security Agent) — Review

- Audit-Tabelle prüfen: Ist sie wirklich append-only? DB-Policy oder Trigger vorhanden?

- JWT-Konfiguration reviewen: Token-Laufzeit (15min Access, 7d Refresh), Rotation bei Refresh

- Secrets-Check: .env in .gitignore, keine hardcodierten Werte, ENCRYPTION_KEY Generierung dokumentiert

- Docker-Hardening prüfen: no-new-privileges, Healthchecks, keine exponierten Ports ausser nginx

## Datenbank-Schema

### users

| Spalte | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | Eindeutige Benutzer-ID (DEFAULT gen_random_uuid()) |
| username | VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL | Benutzername für Login |
| email | VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL | E-Mail-Adresse |
| password_hash | VARCHAR(255) NOT NULL | argon2-Hash des Passworts |
| role_id | UUID REFERENCES roles(id) | Zugewiesene Rolle |
| ldap_dn | VARCHAR(500) | LDAP Distinguished Name (optional, für SSO) |
| mfa_enabled | BOOLEAN DEFAULT false | Multi-Faktor-Authentifizierung aktiviert |
| is_active | BOOLEAN DEFAULT true | Account aktiv/deaktiviert |
| last_login | TIMESTAMPTZ | Letzter erfolgreicher Login |
| failed_login_count | INTEGER DEFAULT 0 | Fehlgeschlagene Login-Versuche (Account-Lockout) |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Erstellungszeitpunkt |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Letzte Änderung |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | Soft-Delete Zeitstempel |

### audit_logs (append-only)

| Spalte | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | Log-Eintrag ID |
| timestamp | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Zeitpunkt der Aktion (UTC) |
| user_id | UUID REFERENCES users(id) | Wer hat die Aktion ausgeführt |
| action | VARCHAR(50) NOT NULL | create, update, delete, login, logout, export |
| entity_type | VARCHAR(100) NOT NULL | Betroffene Entität (asset, incident, change, user, ...) |
| entity_id | UUID | ID der betroffenen Entität |
| old_value | JSONB | Vorheriger Zustand (bei update/delete) |
| new_value | JSONB | Neuer Zustand (bei create/update) |
| ip_address | INET NOT NULL | IP-Adresse des Benutzers |
| user_agent | TEXT | Browser/Client Information |

## Ergebnis nach Schritt 1

- docker compose up startet PostgreSQL, Redis und den API-Service

- Login/Logout/Refresh funktioniert mit JWT

- 5 RBAC-Rollen sind konfiguriert und werden an jedem Endpunkt geprüft

- Jede Aktion wird im append-only Audit-Log erfasst (User, Timestamp, IP, Aktion)

- Health-Endpunkt liefert System-Status

# 3. Schritt 2 — Kern-Datenmodell: Assets & CMDB

## Ziel

Assets können angelegt, bearbeitet, gelöscht und durchsucht werden — mit vollständigem Audit-Trail. Das ist die Kernfunktionalität der CMDB und die Basis für alle weiteren Module.

## Architekturentscheidungen (Martin)

Warum JSONB für custom_fields? Verschiedene Asset-Typen (Server, Switch, Firewall, VM, Software, Lizenz) haben unterschiedliche Attribute. Ein starres Schema würde entweder zu viele NULL-Spalten oder zu viele Tabellen erzeugen. JSONB bietet Flexibilität mit voller Indexierbarkeit — PostgreSQL kann GIN-Indices auf JSONB-Felder legen.

Warum eine eigene Relationen-Tabelle? Asset-Abhängigkeiten (depends_on, runs_on, connected_to, backup_of) sind ein Graph, keine Hierarchie. Eine separate asset_relations Tabelle mit source_id, target_id und relation_type bildet das korrekt ab und ermöglicht später die Netzwerk-Topologie-Visualisierung.

## Aufgaben

### Peter (Fullstack Developer)

- PostgreSQL-Migrations erstellen: assets, asset_relations, asset_categories

- CRUD-API für Assets implementieren: GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/assets

- Zod-Validierung für alle Asset-Endpunkte (Name, Typ, Status, Lifecycle-Stage)

- Pagination, Filter und Sortierung: ?page=1&limit=25&sort=created_at:desc&status=active&type=server

- CSV-Import-Endpunkt: POST /api/v1/assets/import (Bulk-Import für bestehende Asset-Listen)

- Asset-Relations API: GET/POST/DELETE /api/v1/assets/:id/relations

- Asset-Historie über Audit-Log: GET /api/v1/assets/:id/history

- Unit- und Integration-Tests für alle Asset-Endpunkte

## Datenbank-Schema: assets

| Spalte | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | Asset-ID |
| external_id | VARCHAR(255) | ID im Quellsystem (Connector-Sync) |
| source | VARCHAR(100) DEFAULT 'manual' | Datenquelle (manual, jira, prtg, csv, ...) |
| name | VARCHAR(255) NOT NULL | Asset-Bezeichnung |
| type | ENUM | server, switch, firewall, workstation, vm, software, license |
| category | VARCHAR(100) | Unterkategorie (z.B. 'web-server', 'core-switch') |
| status | ENUM | active, inactive, maintenance, decommissioned |
| lifecycle_stage | ENUM | planning, procurement, deployment, operation, retirement, disposal |
| criticality | ENUM | critical, high, medium, low |
| location | VARCHAR(255) | Standort / Raum / Rack |
| ip_address | INET | IP-Adresse (falls zutreffend) |
| os | VARCHAR(100) | Betriebssystem |
| hardware_info | JSONB | Hardware-Details (CPU, RAM, Storage, ...) |
| tags | JSONB DEFAULT '[]' | Freie Tags für Kategorisierung |
| custom_fields | JSONB DEFAULT '{}' | Typ-spezifische Zusatzfelder |
| created_by | UUID REFERENCES users(id) | Erstellt von |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Erstellungszeitpunkt |
| updated_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Letzte Änderung |
| deleted_at | TIMESTAMPTZ | Soft-Delete |

## API-Endpunkte

| Methode | Pfad | Permission | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/assets | assets:read | Liste mit Pagination, Filter, Sortierung |
| GET | /api/v1/assets/:id | assets:read | Asset-Details mit Relationen |
| POST | /api/v1/assets | assets:create | Neues Asset anlegen |
| PUT | /api/v1/assets/:id | assets:update | Asset aktualisieren |
| DELETE | /api/v1/assets/:id | assets:delete | Soft-Delete |
| GET | /api/v1/assets/:id/history | assets:read | Änderungsverlauf aus Audit-Log |
| GET | /api/v1/assets/:id/relations | assets:read | Abhängigkeiten |
| POST | /api/v1/assets/import | assets:create | CSV/JSON Bulk-Import |

## Ergebnis nach Schritt 2

- Assets können über die API angelegt, bearbeitet, gesucht und gelöscht werden

- CSV-Import ermöglicht Migration bestehender Asset-Listen

- Asset-Relationen bilden Abhängigkeiten ab (Grundlage für Netzwerk-Topologie)

- Jede Änderung ist im Audit-Log nachvollziehbar (alte/neue Werte)

# 4. Schritt 3 — Frontend-Shell & Asset-Management UI

## Ziel

Eine funktionsfähige Web-Oberfläche mit Navigation, Login und vollständiger Asset-Verwaltung. Der Prototyp wird sichtbar und anfühlbar.

## Design-Entscheidungen (Kim)

Layout-Konzept: Feste Sidebar links (240px, collapsible) mit Hauptnavigation, Header mit User-Info und Suchfunktion, Content-Area mit voller Breite für Tabellen. Dark Mode von Anfang an — viele Engineers arbeiten in dunklen NOC-Räumen.

Farbschema: Dunkles Blau (slate-900/blue-700) als Primärfarbe transportiert Vertrauen und Professionalität. Status-Farben konsistent: Grün = Online/Aktiv, Gelb = Warnung/Maintenance, Rot = Offline/Kritisch, Grau = Inaktiv.

Information Density: IT-Profis wollen Daten sehen, nicht Whitespace. Tabellen dürfen dicht sein, aber mit klarem visuellen Rhythmus (Zebra-Striping, klare Spaltenabgrenzung). Progressive Disclosure: Übersicht zuerst, Details auf Klick.

## Aufgaben

### Peter (Fullstack Developer)

- Frontend-Projekt initialisieren: Vite, React 18, TypeScript, Shadcn/UI, Tailwind CSS

- Auth-Flow implementieren: Login-Screen, JWT speichern, Protected Routes, Auto-Refresh

- API-Client mit TanStack Query aufsetzen (zentrale Fehlerbehandlung, Caching)

- App-Layout bauen: Sidebar, Header, Content-Area (nach Kims Design)

- Asset-Feature komplett umsetzen: Tabelle mit Suche/Filter, CRUD-Formulare, Detail-View, Import-Dialog

- Nginx-Konfiguration: Frontend servieren, API proxyen (/api/* → api:4000)

- Dockerfile für Frontend-Service

### Kim (UI/UX Designerin)

- Wireframes für App-Layout erstellen (Sidebar, Header, Content-Area)

- Login-Screen gestalten

- Asset-Tabelle: Spalten-Definition, Filter-Leiste, Bulk-Aktionen

- Asset-Detail-View: Tab-Struktur (Übersicht, Relationen, Historie)

- Empty States, Loading States und Error States definieren

- Dark Mode Variante für alle Komponenten

## Tech-Stack Frontend

| Bereich | Technologie | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Build | Vite + TypeScript | Schneller Dev-Server, native ESM-Unterstützung |
| UI-Bibliothek | Shadcn/UI + Tailwind CSS | Konsistente, zugängliche Komponenten, Utility-first Styling |
| Server State | TanStack Query | Caching, Background Refetch, Optimistic Updates |
| Client State | Zustand | Leichtgewichtig, TypeScript-nativ |
| Charts | Recharts | React-native Chart-Bibliothek für KPI-Dashboards |
| Routing | React Router v6 | Standard für React SPAs |
| Formulare | React Hook Form + Zod | Performante Forms mit typsicherer Validierung |
| Icons | Lucide Icons | In Shadcn/UI integriert, konsistenter Stil |

## Ergebnis nach Schritt 3

- Login-Screen und Auth-Flow funktionieren im Browser

- Professionelles Layout mit Sidebar-Navigation und Dark Mode

- Asset-Tabelle mit Suche, Filter, Pagination und Spalten-Konfiguration

- Assets anlegen, bearbeiten, löschen über die UI

- CSV-Import-Dialog für bestehende Asset-Listen

- Nginx serviert Frontend und proxyt API-Calls

# 5. Schritt 4 — Dashboard & KPIs

## Ziel

Die Startseite zeigt Echtzeit-KPIs und gibt einen Überblick über den Systemzustand. Incidents und Changes sind als Listen sichtbar. Das Dashboard aktualisiert sich automatisch über WebSocket.

## Architekturentscheidungen (Martin)

KPI-Berechnung: Läuft im API-Service, nicht im Frontend. Redis cached die Ergebnisse alle 60 Sekunden. Das verhindert, dass jeder Dashboard-Aufruf teure Aggregations-Queries auf PostgreSQL auslöst.

WebSocket-Strategie: Socket.io über Redis Pub/Sub. Wenn die Connector Engine neue Daten synchronisiert oder ein Incident-Status sich ändert, wird ein Event über Redis publiziert. Der API-Service empfängt es und pusht es an alle verbundenen Dashboard-Clients. Kein Polling nötig.

Incidents & Changes: Für den Prototyp erstellen wir die Grundstruktur (Tabellen, CRUD-API, Listen-UI). Die volle Funktionalität (Genehmigungs-Workflow, SLA-Tracking) kommt nach dem Prototyp.

## Aufgaben

### Peter (Fullstack Developer)

- PostgreSQL-Migrations: incidents, changes, approvals Tabellen

- Dashboard-API: GET /api/v1/dashboard/kpis (aggregierte Kennzahlen)

- Redis-Caching für KPI-Snapshots implementieren (TTL: 60s)

- WebSocket-Integration: Socket.io Server im API-Service, Redis Pub/Sub Adapter

- Incidents CRUD-API: GET/POST /api/v1/incidents, GET /api/v1/incidents/stats

- Changes CRUD-API: GET/POST /api/v1/changes, GET /api/v1/changes/calendar

- Frontend: Dashboard-Seite mit KPI-Karten und Trend-Charts (Recharts)

- Frontend: Incident-Liste mit Priority-Badges und Status-Farben

- Frontend: Change-Liste mit Risikobewertung

- WebSocket-Client: Auto-Reconnect, Live-Updates auf Dashboard

### Kim (UI/UX Designerin)

- KPI-Karten gestalten: Verfügbarkeit, offene Incidents, MTTR, SLA-Status, Change-Erfolgsrate

- Trend-Charts: Zeitraum-Selektion (7d/30d/90d), Responsive Layout

- Incident-Liste: Priority-Badges (P1=Rot, P2=Orange, P3=Gelb, P4=Grau)

- Change-Liste: Risiko-Badges (Niedrig/Mittel/Hoch/Kritisch)

## KPI-Definitionen

| KPI | Berechnung | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeit (%) | Uptime / (Uptime + Downtime) × 100 | Incidents + Assets |
| MTTR (Std.) | Summe Auflösungszeit / Anzahl gelöster Incidents | Incidents |
| Offene Incidents | COUNT WHERE status IN (open, in_progress) | Incidents |
| SLA-Einhaltung (%) | Innerhalb SLA gelöst / Gesamt × 100 | Incidents + SLAs |
| Change-Erfolgsrate (%) | Erfolgreiche Changes / Gesamt × 100 | Changes |

## Ergebnis nach Schritt 4

- Dashboard-Startseite mit 5 KPI-Karten und Trend-Charts

- Echtzeit-Updates über WebSocket (kein manuelles Neuladen)

- Incident-Liste mit Prioritäten und Status

- Change-Liste mit Risikobewertung

- Redis-Caching reduziert Datenbank-Last

# 6. Schritt 5 — Connector Engine & Datenimport

## Ziel

Externe Daten fliessen in BOSSVIEW. Der Prototyp demonstriert, dass die Connector-Architektur funktioniert und Daten aus verschiedenen Quellen automatisiert importiert werden können.

## Architekturentscheidungen (Martin)

Warum CSV/JSON zuerst? Der CSV/JSON/Excel-Import-Connector hat die niedrigste Integrations-Hürde und den grössten Sofort-Nutzen. Jedes IT-Team hat Asset-Listen in Spreadsheets. Damit können wir den Prototyp sofort mit echten Daten füllen.

Connector-Isolation: Jeder Connector läuft als eigenständiger Adapter im Worker-Prozess. Ein fehlerhafter Connector darf nie die Engine oder andere Connectors zum Absturz bringen. Fehler werden geloggt und der nächste Sync-Zyklus versucht es erneut.

Queue-basierte Verarbeitung: Sync-Jobs laufen über Bull Queue (Redis). Das entkoppelt den Trigger (Scheduler oder manueller Start) von der Ausführung und ermöglicht Retry-Logik, Concurrency-Control und Job-Priorisierung.

## Aufgaben

### Peter (Fullstack Developer)

- Connector Engine Grundgerüst: Scheduler, Adapter Manager, Queue-Consumer

- ConnectorAdapter Interface implementieren (TypeScript)

- CSV/JSON/Excel Import-Connector als erster Adapter

- Connector-Konfiguration API: GET/POST/PUT /api/v1/connectors

- Verbindungstest-Endpunkt: POST /api/v1/connectors/:id/test

- Manueller Sync-Trigger: POST /api/v1/connectors/:id/sync

- Sync-Logs API: GET /api/v1/connectors/:id/logs

- Frontend: Connector-Verwaltungsseite (Liste, Konfiguration, Status, Logs)

- Optional: Jira-Adapter als Proof-of-Concept (wenn Zugang vorhanden)

### Ioannis (Security Agent) — Review

- Connector-Credentials werden verschlüsselt gespeichert (AES-256 mit ENCRYPTION_KEY)

- Connector-Fehler crashen nicht die Engine — Error Boundaries prüfen

- Sync-Operationen werden im Audit-Log erfasst

- Import-Daten werden validiert bevor sie in die DB geschrieben werden

## Connector-Interface

Jeder Connector implementiert dieses standardisierte Interface. Das ermöglicht es, beliebig viele externe Systeme anzubinden, ohne den Kern-Code zu verändern:

| Methode | Rückgabe | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| getConfigSchema() | ConnectorConfigSchema | JSON Schema für das UI-Konfigurationsformular |
| validateConfig(config) | ValidationResult | Prüft ob die Konfiguration gültig ist |
| testConnection(config) | ConnectionTestResult | Testet die Verbindung zum externen System |
| sync(context) | SyncResult | Führt die Synchronisation durch |
| handleWebhook?(payload) | SyncResult | Empfängt Webhook-Daten (optional) |

## Ergebnis nach Schritt 5

- Connector Engine läuft als eigenständiger Worker-Service

- CSV/JSON/Excel-Import funktioniert über die UI

- Connector-Konfiguration, -Test und -Status sind in der Web-Oberfläche sichtbar

- Sync-Logs dokumentieren jeden Import-Vorgang

- Connector-Credentials sind verschlüsselt gespeichert

# 7. Zusammenfassung & Nächste Schritte

## Was der Prototyp kann

Nach Abschluss aller fünf Schritte haben wir einen lauffähigen Prototypen, der folgendes demonstriert:

- Vollständige Authentifizierung und Autorisierung (JWT + RBAC mit 5 Rollen)

- Asset Management CMDB mit CRUD, Import, Relationen und Historie

- Professionelle Web-Oberfläche mit Dark Mode und responsivem Layout

- Echtzeit-Dashboard mit KPIs und WebSocket-Updates

- Connector Engine für automatisierten Datenimport

- Lückenloser Audit-Trail für alle Datenänderungen (ISO 27001 konform)

- Containerisiertes Deployment mit Docker Compose (6 Services)

## Was nach dem Prototyp kommt

| Priorität | Feature | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| P0 | Change-Genehmigungsworkflow | 4-Augen-Prinzip, Risikobewertung, Rollback-Dokumentation |
| P0 | Netzwerk-Topologie | Interaktive Netzwerkkarte mit D3.js/Cytoscape.js |
| P0 | Report-Generierung | PDF/DOCX Templates, geplante Reports, ISO 27001 Annex A Mapping |
| P1 | Monitoring-Integration | PRTG/Zabbix Connector für Echtzeit-Status |
| P1 | Wartungsverträge | SLA-Verwaltung mit Ablaufwarnungen |
| P1 | Custom Dashboards | Drag & Drop Widgets, speicherbare Layouts |

Dieses Dokument ist vertraulich und unterliegt den Anforderungen der ISO 27001 sowie der Luftfahrt-Industrie.

Martin, System-Architekt — BOSSVIEW-Team, 5. April 2026